江西润田实业股份有限公司

润田昌北新基地建设项目一期瓶装水4.8万/H吹灌旋及大桶水生产线、水处理、冷却循环水池管道安装工程

邀标文件

江西润田实业股份有限公司

二O一八年十一月

投  标  需 知

前    附    表

| 项 目 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：润田昌北新基地建设项目一期瓶装水4.8万/H吹灌旋及大桶水生产线、水处理、冷却循环水池管道安装工程 建设地点：南昌市经开区经开大道以东、兴业大道以南，铁路物流园以南 招标方式：邀请招标 |
| 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 业主名称：江西润田实业股份有限公司 |
| 4 | 投标单位资质等级与合格条件：本次招标邀请的投标人为具有行政主管部门核发的压力管道安全单位必须持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证GC3以上单位。 |
| 5 | 招标范围：润田昌北新基地建设项目一期2条瓶装水4.8万/H吹灌旋生 产线及一条大桶水生产线，水处理管道、冷却循环水池管道安装工程，具体详见附件清单 |
| 6 | 完成时间要求：从甲乙双方签订合同之日起，45天内完工 |
| 7 | 投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的有关资料，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。如投标人在指定时间未进行考察视为投标人已经熟知现场情况（投标单位与吴伟联系，电话：13870895859），若未中标不予以补偿任何费用。 |
| 8 | 投标文件份数：二份 |
| 9 | 投标文件在投标截止日期前递交至： 地点：江西省南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦7楼会议室 联系人： 吴伟 13870895859 电子标书在投标截止日期前递交至：邮箱：79089016@qq.com |
| 10 | 投标开始日期： 2018年11月6日 截止时间：北京时间2018年11月9日14时整 |
| 11 | 开标时间：北京时间2018年11月9日14时整 开标地址：江西省南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦7楼会议室 |
| 12 | 评标办法：本次招标由我司组织有关人员成立评审组，综合考虑投标单位投标报价、付款方式、服务承诺、企业资质业绩等因素，择优选择中标单位。 |

综 合 说 明

- 工程说明

润田昌北新基地建设项目一期2条瓶装水4.8万/H吹灌旋生产线及一条大桶水生产线、水处理管道、冷却循环水池管道安装工程

二、 参加投标的投标人资格条件：

1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。

2、为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：

（1）企业资质证书、营业执照。

（2）行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（3）法人代表证书或法人代表授权委托书及其身份证原件。

开标时，以上（1）（2）（3）材料只需提供复印件并加盖单位公章，不需要原件，如没按要求提供材料作为自动弃权，不得参加开标会。

三、投标报价

投标人的投标报价，

土建装饰部分执行《2017年版江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》 ，

安装部分执行《2017年版江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》，

并按照 《2017年版江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)》标准进行取费，投标让利部分投标单位自行考虑。

税金执行赣建价【2018】1号文标准。

四、现场踏勘并答疑

4.1投标人在投标前自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的有关资料，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交给招标人。

五、腐败或欺诈作为

在招标过程中和合同实施期间，招标人、投标人和与本工程招投标活动的有关人员均应遵守道德准则。

（1）如果认定被推荐的中标人在该项目招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则其中标无效。

（2）如果某一投标人在招标过程中参与了腐败或欺诈行为，则该投标人无资格获得本项目的合同。

六、合同格式及付款方式

(建设单位在与中标人签订合同前，根据<中华人民共和国合同法>、<建筑工程承包合同条例>及主管部门颁布的有关法律、法规等和招投标文件为本工程制定的有关技术文件和规定(包括经批准认定的技术方案、施工技术方案、会议纪要等)共同商定合同协议)

付款方式：工程按月支付进度款70%，工程完工经行政主管部门验收合格并提供完整验收资料和增值税专用发票（税点10%）后，付款至合同总价的95%，余款5%待质保期（一年）满后，在工程不存在质量问题，且双方无其他相关纠纷的情况下，无息付清。

江西润田实业股份有限公司

2018年11月5日

附一

投 标 函

致：                           （招标人名称）

- 根据已收到                     工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以人民币  （￥：           ）的投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部建筑工程及保修工作。

- 我方承诺响应招标文件的所有条款。

- 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标文件要求的竣工时间内竣工。

- 我单位保证工程质量达到  合格 （符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

- 我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方       （同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

- 如果我方中标，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：            年     月     日